# Documento de Requisitos del Proyecto: Proyecto Cyclistic – Panel de Inteligencia de Negocio

## Analista BI: Selene

## Cliente/Patrocinador:

Sara Romero, Vicepresidenta de Marketing (Con participación de: Ernest Cox – VP de Desarrollo de Producto, Jamal Harris – Director de Datos de Clientes, Nina Locklear – Directora de Compras)

## Propósito

El propósito del proyecto es crear un panel de inteligencia empresarial que permita comprender cómo los clientes utilizan las bicicletas de Cyclistic en Nueva York. La empresa debe invertir recursos en este proyecto porque los insights derivados del comportamiento real del cliente permitirán ampliar la base de usuarios, optimizar la ubicación de estaciones, mejorar la experiencia del cliente y apoyar el plan de negocio del próximo año con datos sólidos.

## Dependencias clave

- Equipos involucrados: API (Adhira), Almacenamiento de datos (Megan), Gobernanza de datos (Rick), Análisis (Tessa), IT (Brianne), Gestión de proyecto (Shareefah).

- Contactos principales: Adhira, Megan, Rick y Tessa.

- Aprobaciones necesarias:

  - Jamal debe aprobar el uso de datos de clientes.

  - Equipos propietarios de datos deben aprobar el uso de duración del viaje y BikeID.

- Entregables esperados:

  - Panel interactivo en Tableau con métricas clave.

  - Visualizaciones: mapa/tabla de estaciones, destinos populares, tendencias verano 2015, crecimiento YoY, congestión por estación, picos de uso por hora/estación/clima.

- Plazos: 6 semanas (ETL, SQL, diseño, desarrollo y pruebas).

## Requisitos de los interesados

Basados en el Documento de Requisitos de Partes Interesadas:

| Requisito | Prioridad |
| --- | --- |
| Mapa o tabla con ubicaciones de inicio y fin agregadas | R |
| Visualización de destinos populares por minutos de viaje | R |
| Tendencias del verano de 2015 | D |
| Crecimiento porcentual año tras año | R |
| Cálculo de congestión por estación | R |
| Análisis de picos de uso por hora, estación y clima | R |
| Filtros por fecha, tipo de usuario y ubicación | R |
| Accesibilidad: letra grande y texto a voz | R |
| Datos anonimizados sin información personal | R |
| Integración con datos meteorológicos y geográficos | D |

## Criterios de éxito (SMART)

- S (Específico): El panel debe mostrar métricas clave sobre uso, demanda, congestión y estacionalidad.

- M (Medible): Debe incluir al menos 6 visualizaciones solicitadas y permitir filtrar por fecha, usuario y ubicación.

- A (Alcanzable): El equipo dispone de 6 semanas, datos completos y recursos técnicos.

- R (Relevante): El panel debe apoyar la expansión de estaciones y el plan de negocio anual.

- T (Temporal): Entrega final en 6 semanas, con revisiones en semanas 3 y 4.

## Recorridos del usuario

### Experiencia actual

- Los equipos revisan datos manualmente o en informes dispersos.

- No existe una vista unificada que muestre demanda por ubicación, congestión o estacionalidad.

- La toma de decisiones depende de observaciones internas y no de datos agregados.

### Experiencia futura ideal

- Acceso a un panel centralizado con filtros intuitivos.

- Visualización clara de estaciones con mayor demanda y congestión.

- Identificación rápida de tendencias por temporada, clima y tipo de usuario.

- Insights inmediatos para planificar nuevas estaciones y estrategias de marketing.

## Suposiciones

- Los datos meteorológicos diarios son suficientes aunque no incluyan hora exacta de precipitación.

- La disponibilidad de bicicletas afecta la demanda, pero no se dispone de datos completos sobre inventario por estación.

- Los datos geográficos adicionales (códigos postales, barrios) serán proporcionados a tiempo.

- Los usuarios pueden comportarse de forma diferente según clima y temporada, y esto debe reflejarse en el panel.

## Cumplimiento y privacidad

- Todos los datos deben estar anonimizados.

- No se incluirá información personal (nombre, email, teléfono, dirección).

- Cumplimiento con políticas internas de gobernanza de datos supervisadas por Rick.

- Acceso restringido solo a personal autorizado.

## Accesibilidad

- Panel compatible con letra grande.

- Funcionalidad de texto a voz.

- Colores y contrastes adecuados para lectura prolongada.

- Navegación clara para usuarios no técnicos.

## Plan de despliegue

### Semana 1

- Validación de conjuntos de datos.

- Diseño inicial del panel y estructura de campos.

### Semanas 2–3

- Desarrollo de SQL y procesos ETL.

- Integración de datos meteorológicos y geográficos.

### Semanas 3–4

- Finalización de SQL.

- Diseño del panel en Tableau.

- Revisión del primer borrador con el equipo.

### Semanas 5–6

- Desarrollo final del panel.

- Pruebas funcionales y de accesibilidad.

- Aprobación final y despliegue.